九、全市10项农房改造建设项目

| 序号 | 项目名称 | 区块 | 建设规模 | 性质 | 建设年限 | 总投资（万元） | 年度投资（万元） | 年度形象进度 | 建设单位 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁皇山农民新村建设 | 仁皇山新区 | 中兴苑总占地面积26600平方米，建设农民安置房7万平方米 | 续建 | 2009-2010 | 18000 | 9000 | 完成 | 中兴公司 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
|  |  |  | 赵湾村提升二三期拆迁房屋总建筑面积56867平方米，新建房屋总建筑面积47691平方米 | 续建 | 2009-2010 | 15000 | 14000 | 完成 | 中兴公司 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
|  |  |  | 仁皇山农民新村建设拆迁1530户，建设农民新村35万平方米 | 新建 | 2010-2012 | 115000 | 30000 | 开展规划与拆迁等前期工作及部分施工土建 | 城投集团 | 市规划建设局 | 孙金虎 |
| 2 | 毗山新区农民社区建设 | 毗山新区 | 谈家扇农民新村总建筑面积约8万平方米 | 续建 | 2009-2011 | 27000 | 18000 | 单体结顶 | 八里店镇政府 | 市规划建设局 | 严新华 |
|  |  |  | 陆家坝农民新村总建筑面积约14万平方米 | 新建 | 2010-2012 | 59000 | 18000 | 多层部分单体结顶 | 八里店镇政府 | 市规划建设局 | 严新华 |
| 3 | 民盛花园二期 | 湖州开发区 | 总面积20.75万平方米 | 新建 | 2010 | 46000 | 46000 | 完成 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 4 | 梅东社区 | 太湖度假区 | 总面积15万平方米 | 续建 | 2009-2010 | 50000 | 20000 | 完成 | 南太湖市政公司 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
| 5 | 汲道农民社区 | 东部新区 | 总面积33万平方米 | 续建 | 2009-2010 | 58000 | 32000 | 建设17万平方米，完成13万平方米 | 南太湖公司 | 吴兴区 | 宋建方 |
| 6 | 八里店镇西山社区 | 东部新区 | 总面积42万平方米 | 新建 | 2010 | 120000 | 120000 | 基本完成 | 南太湖公司 | 吴兴区 | 宋建方 |
| 7 | 八里店南片农民社区 | 东部新区 | 总面积100万平方米 | 新建 | 2010-2011 | 250000 | 50000 | 建设25万平方米，完成15万平方米 | 八里店政府 | 吴兴区 | 宋建方 |
| 8 | 南浔新庙里农民社区 | 南浔区 | 总面积15.9万平方米 | 新建 | 2010-2015 | 64000 | 14000 | 完成4万平方米 | 南浔区 | 南浔区 | 熊全龙 |
| 9 | 德清县雷甸镇镇西社区 | 德清县 | 总面积40万平方米 | 新建 | 2010-2012 | 46000 | 32200 | 完成14万平方米 | 德清县 | 德清县 | 陈佐平 闻洪泉 |
| 10 | 长兴县下沙花园 | 长兴县 | 总面积20万平方米 | 续建 | 2009-2012 | 55000 | 12000 | 完成4.2万平方米 | 长兴县 | 长兴县 | 庄国良 |
| 11 | 安吉县城北农民新社区 | 安吉县 | 总面积42万平方米 | 续建 | 2009-2012 | 110000 | 30000 | 完成11万平方米 | 安吉县 | 安吉县 | 张建乐 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1033000 | 445200 |  |  |  |  |