六、县城10项重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 区块 | 建设规模 | 性质 | 建设年限 | 总投资（万元） | 年度投资（万元） | 年度形象进度 | 建设单位 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德清体育中心建设 | 德清县 | 二馆一场，总用地11.4公顷 | 新建 | 2010-2012 | 30000 | 5000 | 启动场馆建设 | 德清县 | 德清县 | 唐小生 |
| 2 | 德清余英溪改造三期 | 德清县 | 总用地30.7公顷 | 续建 | 2009-2010 | 19900 | 12000 | 完成至英溪大桥改造 | 德清县 | 德清县 | 居晓华 |
| 3 | 德清塔山森林公园 | 德清县 | 用地42公顷 | 续建 | 2009-2010 | 12500 | 10000 | 完成一期工程建设 | 德清县 | 德清县 | 潘建宏 |
| 4 | 德清文化中心 | 德清县 | 总建筑面积32000平方米 | 续建 | 2009-2011 | 19000 | 10000 | 土建结顶 | 德清县 | 德清县 | 居晓华 |
| 5 | 长兴环城西路公铁立交桥 | 长兴县 | 北起黄土港，南至长和公路，主桥长710米，桥梁宽25米 | 续建 | 2009-2011 | 28000 | 16000 | 下部结构施工初步完成 | 长兴县 城建发展总公司 | 长兴县 | 徐 民 |
| 6 | 长兴回龙山新区开发建设 | 长兴县 | 5平方公里开发建设 | 新建 | 2010-2011 | 60000 | 30000 | 完成土地征收及部分农房拆迁，部分道路路基拉通 | 长兴县 城市建设有限公司 | 长兴县 | 王 进 吴利平 |
| 7 | 长兴中心广场商业街建设 | 长兴县 | 建筑面积4万平方米 | 续建 | 2009-2010 | 20000 | 13000 | 大楼结顶 | 长兴县 建设房屋开发公司 | 长兴县 | 陈水毛 |
| 8 | 安吉城东新区建设 | 安吉县 | 总面积11.2平方公里 | 新建 | 2010-2012 | 140000 | 10000 | 完成征地800亩、拆迁40户，安吉大道完成道路建设及50%景观建设 | 安吉县 城建发展总公司 | 安吉县 | 马洪滨 |
| 9 | 安吉凤凰山公园 | 安吉县 | 总面积3800亩 | 新建 | 2010-2012 | 120000 | 5000 | 完成公园景观建设，完成凤凰国际酒店主体结构及配套市政建设 | 安吉县 城建发展总公司 | 安吉县 | 马洪滨 |
| 10 | 安吉县 安置花园 | 安吉县 | 总用地面积39万，建设3个共30万平方米建筑面积的城市拆迁安置房、人才公寓等保障性住房小区 | 续建 | 2009-2011 | 80000 | 12000 | 东城花园一期2万平方米竣工、二期4.8万平方米结顶。朗里花园一期3万平方米交付。港北花园部分完工。 | 安吉县 城建发展总公司 | 安吉县 | 马洪滨 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 529400 | 123000 |  |  |  |  |