一、中心城市10项地标性建筑

| 序号 | 项目名称 | 区块 | 建设规模 | 性质 | 建设年限 | 总投资（万元） | 年度投资 （万元） | 年度形象进度 | 建设单位 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星际广场 | 龙溪港东岸 | 总建筑面积约24万平方米，由4幢高层、超高层及商业裙楼组成，其中218.8米的主体将是浙北未来最高建筑 | 续建 | 2009-2013 | 102400 | 30720 | 完成商业裙楼建筑，主体建筑建设到十层左右 | 丰润置业 | 市规划建设局 | 严新华 |
| 2 | 龙溪港A块东吴国际 | 龙溪港东岸 | 占地面积74.98亩，总建筑面积约29万平方米。两栋超高层建筑面积约120000平方米 | 新建 | 2010-2013 | 200000 | 80000 | 完成地下室，开始主体建筑建设 | 大东吴集团 | 市规划建设局 | 严新华 |
| 3 | 新浙北大厦 | 龙溪港东岸 | 多功能综合性公共建筑，用地面积2.6811公顷。建筑地上25层、地下2层，主体高度99.80米 | 续建 | 2009-2012 | 90000 | 9000 | 完成地下室，开始主体建筑建设 | 浙北大厦 | 市规划建设局 | 严新华 |
| 4 | 双子大厦 | 老城区 | 东楼3.44万平方米商业办公用房 | 续建 | 2009-2011 | 22000 | 3000 | 主体工程基本竣工 | 城投集团 | 市规划建设局 | 孙金虎 |
| 5 | 喜来登温泉度假酒店 | 太湖度假区 | 总建筑面积6.47万平方米，高100米、宽116米，客房368间 | 续建 | 2009-2011 | 150000 | 40000 | 完成五星级酒店主体工程及桥梁、温泉等配套工程 | 上海飞洲集团 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
| 6 | 奥特莱斯折扣店 | 太湖度假区 | 世界名牌折扣店华东旗舰中心现代服务产业园，占地面积1500亩，建筑面积80万平方米 | 续建 | 2009-2011 | 45000 | 25000 | 奥特莱斯折扣店完成部分土建工程 | 奥特莱斯有限公司 | 太湖度假区 | 陈元青 |
| 7 | 东部新区总部经济大楼 | 东部新区 | 8幢总部经济大楼建设，总面积约33万平方米，其中地上面积约25万平方米 | 新建 | 2010-2012 | 105000 | 31000 | 完成总工程量的30% | 南太湖公司 | 吴兴区 | 宋建方 |
| 8 | 红星·美凯龙家居广场 | 西南分区 | 总建筑面积12万平方米，5层家居广场及18层商务办公楼 | 续建 | 2009-2011 | 50000 | 40000 | 主体竣工 | 巨豪投资 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 9 | 嘉年华国际商务广场 | 西南分区 | 总建筑面积9.9万平方米高档商务楼群 | 续建 | 2008-2011 | 19400 | 6000 | 主体工程结顶 | 嘉年华置业 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 10 | 南浔中心商务办公建筑群 | 南浔区 | 行政中心建筑群 | 续建 | 2008-2010 | 20493 | 8893 | 完成 | 南浔区 | 南浔区 | 熊全龙 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 804293 | 273613 |  |  |  |  |