五、中心城市10项民生建设工程

| 序号 | 项目名称 | 区块 | 建设规模 | 性质 | 建设年限 | 总投资（万元） | 年度投资（万元） | 年度形象进度 | 建设单位 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老居住区改造 | 市北分区 | 市陌路堂子村拆迁城市房屋拆迁1585户，农村房屋拆迁562户 | 续建 | 2008-2010 | 76000 | 17719 | 完成拆迁 | 民生公司 | 市规划建设局 | 沈小龙 |
|  |  |  | 市陌路安置房建设占地626.4亩，总建筑面积33.5万平方米(含部分商品房) | 续建 | 2009-2011 | 45000 | 25000 | 主体结顶 |  |  |  |
|  |  | 西南分区 | 定安街拆迁面积8.5万平方米，拆迁总户数683户 | 续建 | 2008-2010 | 50000 | 15000 | 完成拆迁 | 吴兴区 | 吴兴区 | 宋建方 |
|  |  | 西塞山分区 | 中铁十六局棚户区改造新建建筑面积8万平方米，改造棚户区 | 新建 | 2010-2012 | 16800 | 7500 | 完成45% | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
|  |  | 太湖度假区 | 渔民居住上岸工程 | 续建 | 2008-2010 | 15935 | 3400 | 安置房建设全部完工 | 南太湖市政公司 | 太湖度假区 | 沈火江 |
| 2 | 保障性住房建设 | 市北分区 | 北白鱼潭“三房”建设占地15万平方米，经济适用房廉租房拆迁安置房建设 | 续建 | 2009-2010 | 45000 | 25000 | 完成 | 民生公司 （中房监管） | 市规划建设局 | 沈小龙 |
|  |  | 毗山新区 | 湖东“三房”建设20万平方米经济适用房廉租房拆迁安置房建设 | 新建 | 2010-2011 | 60000 | 20000 | 土建施工 | 发展公司 | 市规划建设局 | 沈小龙 |
| 3 | 老小区综合整治 | 老城区 | 3年内完成中心城区40个以上老小区综合整治，基本完成背街小巷整治 | 新建 | 2010-2011 | 9000 | 6000 | 完成10个以上老小区综合整治，8万平方米以上楼道白化 | 市规划建设局 吴兴区 湖州开发区 | 市规划建设局 吴兴区 湖州开发区 | 罗安生 |
| 4 | 市区污水处理厂提升 | 凤凰分区 | 凤凰污水处理厂升级改造3万吨/日 | 续建 | 2009-2010 | 2517 | 2000 | 完成 | 水务集团 | 市规划建设局 | 徐永林 |
|  |  | 吴兴区 | 东郊污水处理厂改建提升工程 | 续建 | 2009-2010 | 7000 | 3000 | 完成 | 织里镇政府 | 吴兴区 | 宋建方 |
| 5 | 城乡供水 一体化南线 | 南浔区 | 工程设计输水能力10万m3/d，DN800管道双向输水，管道全长42千米 | 续建 | 2009-2010 | 6545 | 5000 | 基本完成 | 水务集团 | 市规划建设局 | 徐永林 |
| 6 | 奥体中心 | 仁皇山新区 | 170户居民搬迁，4万座体育场，1万平方米游泳池配套、公园景观建设 | 新建 | 2010-2013 | 146000 | 30000 | 启动征地拆迁 | 中兴公司 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
| 7 | 白雀变电所搬迁 | 仁皇山新区 | 白雀变电所搬迁及21条线路下埋 | 新建 | 2010-2011 | 30000 | 20000 | 部分电线下埋 | 中兴公司 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
| 8 | 第三人民医院迁建 | 毗山新区 | 床位650张，建筑总面积55000㎡，工程规划建设总用地规模115亩 | 新建 | 2010-2011 | 23000 | 10000 | 全面开工，主体结顶 | 中房公司 | 市规划建设局 | 严新华 |
| 9 | 中心医院综合大楼建设 | 龙溪港东岸 | 总用地面积3300平方米，总建筑面积19850平方米。地上建筑面积17850平方米，地下2000平方米，总层数20层 | 续建 | 2009-2011 | 8200 | 6000 | 主体工程结项 | 中心医院 | 市规划建设局 | 严新华 |
| 10 | 6所学校 改扩建 | 毗山新区 | 湖州师范学院新建工程总建筑面积28.25万平方米 | 续建 | 2009-2012 | 77033 | 10000 | 动工建设 | 湖州师院 | 湖州师院 | 陈德喜 |
|  |  | 老城区 | 新风小学迁建工程新建建筑面积1.02万平方米、改建校舍1480平方米，新建风雨操场、200米环形运动场各1处 | 续建 | 2009-2010 | 12520 | 10000 | 竣工 | 发展公司 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
|  |  | 东部新区 | 东部新区学校建设工程包括新建湖师附小分校、四中分校 | 新建 | 2010-2011 | 5000 | 1000 | 完成前期工作，启动建设 | 上实集团 | 吴兴区 | 宋建方 |
|  |  | 西南分区 | 湖州开发区双塘小学标准化建设、赵湾小学建设 | 续建 | 2009-2011 | 23200 | 10200 | 双塘小学、赵湾小学完工 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 649615 | 225419 |  |  |  |  |