四、中心城市10项生态环境工程

| 序号 | 项目名称 | 区块 | 建设规模 | 性质 | 建设年限 | 总投资（万元） | 年度投资（万元） | 年度形象进度 | 建设单位 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁皇山公园 | 仁皇山新区 | 总占地面积约为325.4公顷，园林建筑占地约4.1公顷，市政道路占地约3.5公顷，园路铺装占地约23.5公顷，水系占地约16.4公顷，山体占地约224.3公顷，山体周边绿地占地约53.6公顷 | 新建 | 2010-2012 | 73827 | 10000 | 上山道路、仁皇阁基本完成 | 中兴公司 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
| 2 | 邱家漾公园 | 毗山新区 | 占地约100亩水景公园建设 | 新建 | 2010-2011 | 3500 | 500 | 完成方案设计及征地拆迁 | 发展公司 | 市规划建设局 | 严新华 |
| 3 | 外庄中央公园 | 西南分区 | 占地面积68248平方米 | 新建 | 2010-2012 | 5000 | 1000 | 完成前期准备，开工建设 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 4 | 苕溪公园二期 | 西南分区 | 100亩城市公园建设 | 新建 | 2010-2012 | 6000 | 4000 | 开工建设 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 5 | 南太湖 中央公园 | 太湖度假区 | 南太湖中央公园 | 新建 | 2010-2011 | 3000 | 2000 | 开工建设 | 南太湖控股集团 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
| 6 | 梁希森林公园 | 太湖度假区 | 以新中国第一任林业部长梁希先生的名字命名，规划总面积8平方公里，核心区1平方公里。 | 新建 | 2010-2011 |  | 1000 | 基本完成前期准备 | 南太湖控股集团 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
| 7 | 吴越丘城公园 | 太湖度假区 | 吴越丘城公园、传统民居等 | 续建 | 2006-2010 | 55000 | 8000 | 完成遗址公园一期建设等 | 南太湖控股集团等 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
| 8 | 太湖水源地保护工程 | 太湖度假区 | 太湖水源地保护和蓝藻防治一期工程 | 续建 | 2007-2012 | 74100 | 28000 | 两个水泥厂搬迁、清淤50万方及部分水生态修复 | 南太湖控股集团 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
| 9 | 南浔城市公园建设 | 南浔区 | 新建城市公园2座 | 新建 | 2010 | 5000 | 5000 | 完成垂虹公园、市民公园建设 | 南浔区 | 南浔区 | 熊全龙 |
| 10 | 中心城区水系 及绿化整治 | 仁皇山新区 | 小梅港苗圃建设，占地面积约270亩 | 新建 | 2010 | 9269 | 9269 | 完成 | 中兴公司 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
|  |  | 西南分区 | 长湖申航道西岸景观景观、绿化,总面积约9万平方米 | 新建 | 2010-2011 | 5000 | 3500 | 结合港航部门防洪堤建设，基本完成景观绿化工程 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
|  |  | 太湖度假区 | 小梅港景观工程（申苏浙皖高速公路至河沙圩大桥段小梅港苗圃工程） | 续建 | 2009-2010 | 2200 | 1900 | 完成 | 南太湖控股集团 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
|  |  | 太湖度假区 | 苕溪清水入湖河道整治工程 （太湖度假区段） | 续建 | 2009-2011 | 20000 | 5000 | 完成小梅口至白雀塘桥清淤整治 | 南太湖集团控股 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
|  |  | 凤凰分区 | 104国道杨家埠—凤凰路口绿化、亮化、综合改造 | 新建 | 2010 | 4000 | 4000 | 完成 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 174569 | 83169 |  |  |  |  |